**ANEXA I**

Tratamentul de baza

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor in parcurile si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Herastraul Vechi | 24.04.2017 |  |
| 2. | Herastraul Nou | 24.04.2017 |  |
| 3. | Miorita | 25.04.2017 |  |
| 4. | Circului | 25.04.2017 | In functie de |
| 5. | Bordei + Floreasca | 25.04.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Cismigiu | 26.04.2017 | ne rezervam |
| 7. | Axa N-S + Aliniament Dambovita + Cart. Frcz | 26.04.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 7. | Herastraul Vechi | 27.04.2017 | tratamentelor |
| 8. | Herastraul Nou | 27.04.2017 | de combatere |
| 9. | Miorita | 02.05.2017 |  |
| 10. | Circului | 02.05.2017 |  |
| 11. | Bordei + Floreasca | 02.05.2017 |  |
| 12. | Cismigiu | 03.05.2017 |  |
| 13. | Axa N-S + Aliniament Dambovita + Cart. Frcz | 03.05.2017 |  |
| 14. | Tineretului | 04.05.2017 |  |
| 15. | Carol | 11.05.2017 |  |
| 16. | Izvor | 11.05.2017 |  |
| 17. | Sala Palatului | 11.05.2017 |  |
| 18. | Unirii | 11.05.2017 |  |
| 19. | Tineretului | 17.05.2017 |  |
| 20. | Carol | 18.05.2017 |  |
| 21. | Izvor | 18.05.2017 |  |
| 22. | Sala Palatului | 18.05.2017 |  |
| 23. | Unirii | 18.05.2017 |  |

**ANEXA II**

***Tratamentul de baza***

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe aliniamente si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Acad. Militara si Opera Romana | 22.05.2017 |  |
| 2. | Adapostul. de cai Toboc | 22.05.2017 |  |
| 3. | Sediul Social  Ghencea | 22.05.2017 |  |
| 4. | Sectia Expl. Utilaj Mijl. Transp. Ghencea | 22.05.2017 | In functie de |
| 5. | Baia Grivita | 22.05.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Baia Giulesti | 22.05.2017 | ne rezervam |
| 7. | Spatiu verde Arena Nationala | 22.05.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 8. | Sediul ALPAB + Zona E. Vacarescu +Z. Romtelecom Baneasa | 22.05.2017 | tratamentelor de combatere |
| 9. | Aliniam. Str. Toporas, Margeanului, Amurgului-Bachus, Viilor, Buzoieni, P. Ispirescu, B-dul Pieptanari | 22.05.2017 |  |
| 10. | Aliniam. Opera Romana-M. Kogalniceanu-P-ta Kogalniceanu | 22.05.2017 |  |
| 11. | Aliniam. Str. Sebastian-Centrocop, Sos. Panduri-Calea 13 Sept.-B-dul T. Vladimirescu | 22.05.2017 |  |
| 12. | Aliniam. Sos. Progresului-str. Razoare-Constantin Istrati, calea Ferentari, sos. Salaj, sos. Bucuresti-Magurele, prel. Ferentari, Calea Rahovei-B-dul.Cosbuc | 22.05.2017 |  |
| 13. | Ansamblul Piata Arsenalului-Calea 13 Sept, Calea 13 Septembrie-bld.Libertatii, bld. Libertatii-str. Izvor | 22.05.2017 |  |

**Anexa III**

**Tratamentul de baza**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor in parcurile ce apartin de primariile de sector.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** |
|  | **SECTOR 1** |  |
| 1. | KISELEFF 1+2 | 23.05.2017 |
| 2. | Regina Maria | 23.05.2017 |
| 3. | Nicolae Iorga | 23.05.2017 |
| 4. | Ciresoaia | 23.05.2017 |
| 5. | P-ta Presei Libere | 23.05.2017 |
| 6. | Bazilescu | 23.05.2017 |
| 7. | Baneasa | 23.05.2017 |
| 8. | Venus | 23.05.2017 |
| 9. | Operei | 23.05.2017 |
| 10. | Luigi Cazzalilan | 23.05.2017 |
|  | **SECTOR 2** |  |
| 1. | Ioanid | 24.05.2017 |
| 2. | Gradina Icoanei | 24.05.2017 |
| 3. | Tei - 8 Mai | 24.05.2017 |
| 4. | Obor | 24.05.2017 |
| 5. | Pasarari – Closani | 24.05.2017 |
| 6. | Ciocarliei –Sf. Pantelimon | 24.05.2017 |
| 7. | Lunca Florilor | 24.05.2017 |
| 8. | Verdi | 24.05.2017 |
| 9. | Sticlariei – Vergului | 24.05.2017 |
| 10. | Cinema Floreasca | 24.05.2017 |
| 11. | Ion Creanga | 24.05.2017 |
| 12. | Pantelimon 301 | 24.05.2017 |
| 13. | Morarilor | 24.05.2017 |
| 14. | Plumbuita 1+2 | 24.05.2017 |
| 15. | National | 24.05.2017 |
| 16. | Motodrom | 24.05.2017 |
|  | **SECTOR 3** |  |
| 4. | Titanii | 29.05.2017 |
| 5. | Al. Ioan Cuza | 29.05.2017 |
| 1. | Titan –Balta Alba | 29.05.2017 |
| 2. | Petrascu | 29.05.2017 |
| 3. | Pantelimon | 29.05.2017 |
|  | **SECTOR 4** |  |
| 1.. | Oraselul Copiilor | 30.05.2017 |
| 2. | Lumea Copiilor | 30.05.2017 |
|  | **SECTOR 5** |  |
| 1. | Sebastian | 31.05.2017 |
| 2. | Eroilor | 31.05.2017 |
| 3. | Municipal | 31.05.2017 |
| 4. | Romiceanu | 31.05.2017 |
| 5. | Ferentari | 31.05.2017 |
| 6. | Humulesti | 31.05.2017 |
| 7. | Pecineaga | 31.05.2017 |
|  | **SECTOR 6** |  |
| 1. | Giulesti 1+2 | 06.06.2017 |
| 2. | Crangasi | 06.06.2017 |
| 3. | Dr. Taberei | 06.06.2017 |
| 4. | Politehnica (platou de supraf.+ fabricii+grozavesti+caramidarii de sus) | 06.06.2017 |
| 5. | Pacii | 06.06.2017 |
| 6. | 1 Decembrie | 06.06.2017 |
| 7, | N. Filimon – Psd Grand | 06.06.2017 |

**ANEXA IV**

***Tratamentul de baza***

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe aliniamente si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Acad. Militara si Opera Romana | 07.06.2017 |  |
| 2. | Adapostul. de cai Toboc | 07.06.2017 |  |
| 3. | Sediul Social  Ghencea | 07.06.2017 |  |
| 4. | Sectia Expl. Utilaj Mijl. Transp. Ghencea | 07.06.2017 | In functie de |
| 5. | Baia Grivita | 07.06.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Baia Giulesti | 07.06.2017 | ne rezervam |
| 7. | Spatiu verde Arena Nationala | 07.06.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 8. | Sediul ALPAB + Zona E. Vacarescu +Z. Romtelecom Baneasa | 07.06.2017 | tratamentelor de combatere |
| 9. | Aliniam. Str. Toporas, Margeanului, Amurgului-Bachus, Viilor, Buzoieni, P. Ispirescu, B-dul Pieptanari | 07.06.2017 |  |
| 10. | Aliniam. Opera Romana-M. Kogalniceanu-P-ta Kogalniceanu | 07.06.2017 |  |
| 11. | Aliniam. Str. Sebastian-Centrocop, Sos. Panduri-Calea 13 Sept.-B-dul T. Vladimirescu | 07.06.2017 |  |
| 12. | Aliniam. Sos. Progresului-str. Razoare-Constantin Istrati, calea Ferentari, sos. Salaj, sos. Bucuresti-Magurele, prel. Ferentari, Calea Rahovei-B-dul.Cosbuc | 07.06.2017 |  |
| 13. | Ansamblul Piata Arsenalului-Calea 13 Sept, Calea 13 Septembrie-bld.Libertatii, bld. Libertatii-str. Izvor | 07.06.2017 |  |

**ANEXA V**

**Tratamentul de baza**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor  in parcurile ce apartin de primariile de sector.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** |
|  | **SECTOR 1** |  |
| 1. | KISELEFF 1+2 | 12.06.2017 |
| 2. | Regina Maria | 12.06.2017 |
| 3. | Nicolae Iorga | 12.06.2017 |
| 4. | Ciresoaia | 12.06.2017 |
| 5. | P-ta Presei Libere | 12.06.2017 |
| 6. | Bazilescu | 12.06.2017 |
| 7. | Baneasa | 12.06.2017 |
| 8. | Venus | 12.06.2017 |
| 9. | Operei | 12.06.2017 |
| 10. | Luigi Cazzalilan | 12.06.2017 |
|  | **SECTOR 2** |  |
| 1. | Ioanid | 13.06.2017 |
| 2. | Gradina Icoanei | 13.06.2017 |
| 3. | Tei - 8 Mai | 13.06.2017 |
| 4. | Obor | 13.06.2017 |
| 5. | Pasarari - Closani | 13.06.2017 |
| 6. | Ciocarliei –Sf. Pantelimon | 13.06.2017 |
| 7. | Lunca Florilor | 13.06.2017 |
| 8. | Verdi | 13.06.2017 |
| 9. | Sticlariei – Vergului | 13.06.2017 |
| 10. | Cinema Floreasca | 13.06.2017 |
| 11. | Ion Creanga | 13.06.2017 |
| 12. | Pantelimon 301 | 13.06.2017 |
| 13. | Morarilor | 13.06.2017 |
| 14. | Plumbuita 1+2 | 13.06.2017 |
| 15. | National | 13.06.2017 |
| 16. | Motodrom | 13.06.2017 |
|  | **SECTOR 3** |  |
| 4. | Titanii | 14.06.2017 |
| 5. | Al. Ioan Cuza | 14.06.2017 |
| 1. | Titan –Balta Alba | 14.06.2017 |
| 2. | Petrascu | 14.06.2017 |
| 3. | Pantelimon | 14.06.2017 |
|  | **SECTOR 4** |  |
| 1.. | Oraselul Copiilor | 15.06.2017 |
| 2. | Lumea Copiilor | 15.06.2017 |
|  | **SECTOR 5** |  |
| 1. | Sebastian | 19.06.2017 |
| 2. | Eroilor | 19.06.2017 |
| 3. | Municipal | 19.06.2017 |
| 4. | Romiceanu | 19.06.2017 |
| 5. | Ferentari | 19.06.2017 |
| 6. | Humulesti | 19.06.2017 |
| 7. | Pecineaga | 19.06.2017 |
|  | **SECTOR 6** |  |
| 1. | Giulesti 1+2 | 20.06.2017 |
| 2. | Crangasi | 20.06.2017 |
| 3. | Dr. Taberei | 20.06.2017 |
| 4. | Politehnica (platou de supraf.+ fabricii+grozavesti+caramidarii de sus) | 20.06.2017 |
| 5. | Pacii | 20.06.2017 |
| 6. | 1 Decembrie | 20.06.2017 |
| 7, | N. Filimon – Psd Grand | 20.06.2017 |

**ANEXA VI**

***Tratamentul 3***

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor in parcurile si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Herastraul Vechi | 26.06.2017 |  |
| 2. | Herastraul Nou | 22.06.2017 |  |
| 3. | Miorita | 22.06.2017 |  |
| 4. | Circului | 22.06.2017 | In functie de |
| 5. | Bordei + Floreasca | 22.06.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Cismigiu | 26.06.2017 | ne rezervam |
| 7. | Axa N-S + Aliniament Dambovita + Cart. Frcz | 26.06.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 8. | Tineretului | 27.06.2017 | tratamentelor |
| 9. | Carol | 28.06.2017 | de combatere |
| 10. | Izvor | 28.06.2017 |  |
| 11. | Sala Palatului | 28.06.2017 |  |
| 12. | Unirii | 28.06.2017 |  |

**ANEXA VII**

***Tratamentul 3***

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe aliniamente si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Acad. Militara si Opera Romana | 29.06.2017 |  |
| 2. | Adapostul. de cai Toboc | 29.06.2017 |  |
| 3. | Sediul Social  Ghencea | 29.06.2017 |  |
| 4. | Sectia Expl. Utilaj Mijl. Transp. Ghencea | 29.06.2017 | In functie de |
| 5. | Baia Grivita | 29.06.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Baia Giulesti | 29.06.2017 | ne rezervam |
| 7. | Spatiu verde Arena Nationala | 29.06.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 8. | Sediul ALPAB + Zona E. Vacarescu +Z. Romtelecom Baneasa | 29.06.2017 | tratamentelor de combatere |
| 9. | Aliniam. Str. Toporas, Margeanului, Amurgului-Bachus, Viilor, Buzoieni, P. Ispirescu, B-dul Pieptanari | 29.06.2017 |  |
| 10. | Aliniam. Opera Romana-M. Kogalniceanu-P-ta Kogalniceanu | 29.06.2017 |  |
| 11. | Aliniam. Str. Sebastian-Centrocop, Sos. Panduri-Calea 13 Sept.-B-dul T. Vladimirescu | 29.06.2017 |  |
| 12. | Aliniam. Sos. Progresului-str. Razoare-Constantin Istrati, calea Ferentari, sos. Salaj, sos. Bucuresti-Magurele, prel. Ferentari, Calea Rahovei-B-dul.Cosbuc | 29.06.2017 |  |
| 13. | Ansamblul Piata Arsenalului-Calea 13 Sept, Calea 13 Septembrie-bld.Libertatii, bld. Libertatii-str. Izvor | 29.06.2017 |  |

**ANEXA VIII**

**Tratanentul 3**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor  in parcurile ce apartin de primariile de sector.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** |
|  | **SECTOR 1** |  |
| 1. | KISELEFF 1+2 | 04.07.2017 |
| 2. | Regina Maria | 04.07.2017 |
| 3. | Nicolae Iorga | 04.07.2017 |
| 4. | Ciresoaia | 04.07.2017 |
| 5. | P-ta Presei Libere | 04.07.2017 |
| 6. | Bazilescu | 04.07.2017 |
| 7. | Baneasa | 04.07.2017 |
| 8. | Venus | 04.07.2017 |
| 9. | Operei | 04.07.2017 |
| 10. | Luigi Cazzalilan | 04.07.2017 |
|  | **SECTOR 2** |  |
| 1. | Ioanid | 05.07.2017 |
| 2. | Gradina Icoanei | 05.07.2017 |
| 3. | Tei - 8 Mai | 05.07.2017 |
| 4. | Obor | 05.07.2017 |
| 5. | Pasarari - Closani | 05.07.2017 |
| 6. | Ciocarliei –Sf. Pantelimon | 05.07.2017 |
| 7. | Lunca Florilor | 05.07.2017 |
| 8. | Verdi | 05.07.2017 |
| 9. | Sticlariei – Vergului | 05.07.2017 |
| 10. | Cinema Floreasca | 05.07.2017 |
| 11. | Ion Creanga | 05.07.2017 |
| 12. | Pantelimon 301 | 05.07.2017 |
| 13. | Morarilor | 05.07.2017 |
| 14. | Plumbuita 1+2 | 05.07.2017 |
| 15. | National | 05.07.2017 |
| 16. | Motodrom | 05.07.2017 |
|  | **SECTOR 3** |  |
| 4. | Titanii | 06.07.2017 |
| 5. | Al. Ioan Cuza | 06.07.2017 |
| 1. | Titan –Balta Alba | 06.07.2017 |
| 2. | Petrascu | 06.07.2017 |
| 3. | Pantelimon | 06.07.2017 |
|  | **SECTOR 4** |  |
| 1.. | Oraselul Copiilor | 10.07.2017 |
| 2. | Lumea Copiilor | 10.07.2017 |
|  | **SECTOR 5** |  |
| 1. | Sebastian | 11.07.2017 |
| 2. | Eroilor | 11.07.2017 |
| 3. | Municipal | 11.07.2017 |
| 4. | Romiceanu | 11.07.2017 |
| 5. | Ferentari | 11.07.2017 |
| 6. | Humulesti | 11.07.2017 |
| 7. | Pecineaga | 11.07.2017 |
|  | **SECTOR 6** |  |
| 1. | Giulesti 1+2 | 12.07.2017 |
| 2. | Crangasi | 12.07.2017 |
| 3. | Dr. Taberei | 12.07.2017 |
| 4. | Politehnica (platou de supraf.+ fabricii+grozavesti+caramidarii de sus) | 12.07.2017 |
| 5. | Pacii | 12.07.2017 |
| 6. | 1 Decembrie | 12.07.2017 |
| 7, | N. Filimon – Pod Grand | 12.07.2017 |

**ANEXA IX**

***Tratamentul 4***

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor in parcurile si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Herastraul Vechi | 13.07.2017 |  |
| 2. | Herastraul Nou | 13.07.2017 |  |
| 3. | Miorita | 17.07.2017 |  |
| 4. | Circului | 17.07.2017 | In functie de |
| 5. | Bordei + Floreasca | 17.07.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Cismigiu | 18.07.2017 | ne rezervam |
| 7. | Axa N-S + Aliniament Dambovita + Cart. Frcz | 18.07.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 8. | Tineretului | 19.07.2017 | tratamentelor |
| 9. | Carol | 20.07.2017 | de combatere |
| 10. | Izvor | 20.07.2017 |  |
| 11. | Sala Palatului | 20.07.2017 |  |
| 12. | Unirii | 20.07.2017 |  |

**ANEXA X**

***Tratamentul 4***

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe aliniamente si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Acad. Militara si Opera Romana | 24.07.2017 |  |
| 2. | Adapostul. de cai Toboc | 24.07.2017 |  |
| 3. | Sediul Social  Ghencea | 24.07.2017 |  |
| 4. | Sectia Expl. Utilaj Mijl. Transp. Ghencea | 24.07.2017 | In functie de |
| 5. | Baia Grivita | 24.07.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Baia Giulesti | 24.07.2017 | ne rezervam |
| 7. | Spatiu verde Arena Nationala | 24.07.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 8. | Sediul ALPAB + Zona E. Vacarescu +Z. Romtelecom Baneasa | 24.07.2017 | tratamentelor de combatere |
| 9. | Aliniam. Str. Toporas, Margeanului, Amurgului-Bachus, Viilor, Buzoieni, P. Ispirescu, B-dul Pieptanari | 24.07.2017 |  |
| 10. | Aliniam. Opera Romana-M. Kogalniceanu-P-ta Kogalniceanu | 24.07.2017 |  |
| 11. | Aliniam. Str. Sebastian-Centrocop, Sos. Panduri-Calea 13 Sept.-B-dul T. Vladimirescu | 24.07.2017 |  |
| 12. | Aliniam. Sos. Progresului-str. Razoare-Constantin Istrati, calea Ferentari, sos. Salaj, sos. Bucuresti-Magurele, prel. Ferentari, Calea Rahovei-B-dul.Cosbuc | 24.07.2017 |  |
| 13. | Ansamblul Piata Arsenalului-Calea 13 Sept, Calea 13 Septembrie-bld.Libertatii, bld. Libertatii-str. Izvor | 24.07.2017 |  |

**ANEXA XI**

**Tratanentul 4**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor  in parcurile ce apartin de primariile de sector.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** |
|  | **SECTOR 1** |  |
| 1. | KISELEFF 1+2 | 31.07.2017 |
| 2. | Regina Maria | 31.07.2017 |
| 3. | Nicolae Iorga | 31.07.2017 |
| 4. | Ciresoaia | 31.07.2017 |
| 5. | P-ta Presei Libere | 31.07.2017 |
| 6. | Bazilescu | 31.07.2017 |
| 7. | Baneasa | 31.07.2017 |
| 8. | Venus | 31.07.2017 |
| 9. | Operei | 31.07.2017 |
| 10. | Luigi Cazzalilan | 31.07.2017 |
|  | **SECTOR 2** |  |
| 1. | Ioanid | 01.08.2017 |
| 2. | Gradina Icoanei | 01.08.2017 |
| 3. | Tei - 8 Mai | 01.08.2017 |
| 4. | Obor | 01.08.2017 |
| 5. | Pasarari - Closani | 01.08.2017 |
| 6. | Ciocarliei –Sf. Pantelimon | 01.08.2017 |
| 7. | Lunca Florilor | 01.08.2017 |
| 8. | Verdi | 01.08.2017 |
| 9. | Sticlariei – Vergului | 01.08.2017 |
| 10. | Cinema Floreasca | 01.08.2017 |
| 11. | Ion Creanga | 01.08.2017 |
| 12. | Pantelimon 301 | 01.08.2017 |
| 13. | Morarilor | 01.08.2017 |
| 14. | Plumbuita 1+2 | 01.08.2017 |
| 15. | National | 01.08.2017 |
| 16. | Motodrom | 01.08.2017 |
|  | **SECTOR 3** |  |
| 4. | Titanii | 02.08.2017 |
| 5. | Al. Ioan Cuza | 02.08.2017 |
| 1. | Titan –Balta Alba | 02.08.2017 |
| 2. | Petrascu | 02.08.2017 |
| 3. | Pantelimon | 02.08.2017 |
|  | **SECTOR 4** |  |
| 1.. | Oraselul Copiilor | 03.08.2017 |
| 2. | Lumea Copiilor | 03.08.2017 |
|  | **SECTOR 5** |  |
| 1. | Sebastian | 07.08.2017 |
| 2. | Eroilor | 07.08.2017 |
| 3. | Municipal | 07.08.2017 |
| 4. | Romiceanu | 07.08.2017 |
| 5. | Ferentari | 07.08.2017 |
| 6. | Humulesti | 07.08.2017 |
| 7. | Pecineaga | 07.08.2017 |
|  | **SECTOR 6** |  |
| 1. | Giulesti 1+2 | 08.08.2017 |
| 2. | Crangasi | 08.08.2017 |
| 3. | Dr. Taberei | 08.08.2017 |
| 4. | Politehnica (platou de supraf.+ fabricii+grozavesti+caramidarii de sus) | 08.08.2017 |
| 5. | Pacii | 08.08.2017 |
| 6. | 1 Decembrie | 08.08.2017 |
| 7, | N. Filimon – Psd Grand | 08.08.2017 |

**ANEXA XII**

***Tratamentul 5***

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor in parcurile si spatiile verzi ale Administratiei, Lacurilor, Parcurilor si Agrementelor Bucuresti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Herastraul Vechi | 09.08.2017 |  |
| 2. | Herastraul Nou | 09.08.2017 |  |
| 3. | Miorita | 10.08.2017 |  |
| 4. | Circului | 10.08.2017 | In functie de |
| 5. | Bordei + Floreasca | 10.08.2017 | conditiile atmosferice |
| 6. | Cismigiu | 16.08.2017 | ne rezervam |
| 7. | Axa N-S + Aliniament Dambovita + Cart. Frcz | 16.08.2017 | dreptul de  reprogramare a |
| 8. | Tineretului | 17.08.2017 | tratamentelor de combatere |
| 9. | Carol | 21.08.2017 |  |
| 10. | Izvor | 21.08.2017 |  |
| 11. | Sala Palatului | 21.08.2017 |  |
| 12. | Unirii | 21.08.2017 |  |

**ANEXA XIII**

**Tratamentul 1**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale**.

**SECTOR 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 23.05.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 23.05.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 23.05.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 23.05.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 23.05.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 24.05.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 24.05.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 24.05.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 24.05.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 24.05.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 29.05.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 29.05.2017 |  |
| 13. | Aliniamente Zona 13 | 29.05.2017 |  |
| 14. | Aliniamente Zona 14 | 29.05.2017 |  |
| 15. | Aliniamente Zona 15 | 29.05.2017 |  |
| 16. | Aliniamente Zona 16 | 30.05.2017 |  |
| 17. | Aliniamente Zona 17 | 30.05.2017 |  |
| 18. | Aliniamente Zona 18 | 30.05.2017 |  |
| 19. | Aliniamente Zona 19 | 30.05.2017 |  |
| 20. | Aliniamente Zona 20 | 30.05.2017 |  |
| 21. | Aliniamente Zona 21 | 30.05.2017 |  |

**ZONE SECTOR 1**

1. MAGHERU – N. BALCESCU-P-TA UNIVERSITATII- REGINA ELISABETA-CALEA VICTORIEI-DACIA-MAGHERU
2. CALEA VICTORIEI-STIRBEI VODA-V. PARVAN-M. COGALNICEANU-ELISABETA-CALEA VICTORIEI
3. V. PARVAN-BERZEI-M. VULCANESCU-D. GOLESCU-ORHIDEELOR-CALEA PLEVNEI-V. PARVAN
4. CALEA VICTORIEI-DACIA-M. VULCANESCU-BERZEI-STIRBEI VODA-CALEA VICTORIEI
5. BERZEI-BUZESTI-N. TITULESCU-CALEA GRIVITEI-DINICU GOLESCU-BALDOVIN PARCALABU-BERZEI
6. LASCAR CATARGIU-BUZESTI-BERZEI-M. VULCANESCU-DACIA-LASCAR CATARGIU
7. LASCAR CATARGIU-IANCU DE HUNEDOARA-POLONA-XENOPOL-VERONA-MAGHERU-LASCAR CATARGIU
8. CALEA DOROBANTILOR-IANCU DE HUNEDOARA-AVIATORILOR-CALEA DOROBANTILOR
9. CALEA DOROBANTILOR-AVIATORILOR-MIRCEA ELIADE-CALEA FLOREASCA-DOROBANTILOR
10. AVIATORILOR-C-TIN PREZAN-MARESAL AVERESCU-ION MIHALACHE-AVIATORILOR
11. ION MIHALACHE-TURDA-GRIVITEI-N. TITULESCU-ION MIHALACHE
12. TURDA-ION MIHALACHE-GRIVITEI-TURDA
13. ION MIHALACHE-MARESAL AVERESCU-KISELEFF-EXPOZITIEI-ION MIHALACHE
14. SOS. CHITILEI-INOVATORULUI-MIMOZEI-VALENII DE MUNTE-SOS. CHITILEI
15. BUC. NOI-SOS. CHITILEI-GOLDEANU C-TIN-BUC. NOI
16. BUC. NOI-CIRESOAIA-FABRICA DE CARAMIDA-LAMINORULUI-BUC. NOI
17. BUC. NOI-BAICULESTI-STRAULESTI-CORALILOR-NEJLOVULUI-CIRESOAIA-BUC. NOI
18. STRAULESTI-APICULTORILOR-PADURII-GH. IONESCU SISESTI-BUC. NO- LAMINORULUI-FABRICA DE CARAMIDA-NEAJLOVULUI-CORALILOR-STRAULESTI
19. ION IONESCU DE LA BRAD-STRULESTI-BAICULESTI-CALEA GRIVITEI-EXPOZITIEI-KISELEFF-C-TIN PREZAN-AVIATORILOR-SOS. NORDULUI-ELENA VACARESCU-ION IONESCU DE LA BRAD
20. CALEA FLOREASCA-AVIONULUI-BIHARIA-ELENA VACARESCU-SOS. NORDULUI-MIRCEA ELIADE-CALEA FLOREASCA
21. CALEA GIULESTI-LAMAIULUI-CHITILA TRIAJ-DRUM POIANA HOREA-DRUM SABARENI-CALEA GIULESTI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XIV**

**Tratamentul 1**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 31.05.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 31.05.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 31.05.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 31.05.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 06.06.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 06.06.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 06.06.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 06.06.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 07.06.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 07.06.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 07.06.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 07.06.2017 |  |
| 13. | Aliniamente Zona 13 | 07.06.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 2***

1. STEFAN CEL MARE-FLOREASCA-BARBU VACARESCU-LACATUSULUI-VAGONULUI-REINVIERII-STEFAN CEL MARE
2. BARBU VACARESCU-VAGONULUI-REINVIERII-COLENTINA-DOAMNA GHICA-RAUL COLENTINA-SOS. PETRICANI-DIMITRIE POMPEI-BARBU VACARESCU
3. STEFAN CEL MARE-POLONA-DACIA-CALEA MOSILOR-STEFAN CEL MARE
4. DACIA-POLONA-XENOPOL-VERONA-MAGHERU-CAROL-CALEA MOSILOR-DACIA
5. CAROL I-POPA NAN-CALARASILOR-ROMULUS-HRISTO BOTEV-CAROL I
6. POPA NAN-CALARASILOR-MIHAI BRAVU-PACHE PROTOPOPESCU-POPA NAN
7. CALEA MOSILOR-MIHAI BRAVU-PACHE PROTOPOPESCU-CAROL I- CALEA MOSILOR
8. CHISINAU-BASARABIA-MIHAI BRAVU-IANCULUI-CHISINAU
9. CHISINAU-PANTELIMON-FANTINICA-FLORICA PANTAZZI-FUNDENI-DOBROESTI-ION VLAD-VERGULUI-BASARABIA-CHISINAU
10. ZIDURI MOSI-COLENTINA-FUNDENI-FLORICA PANTAZZI-FANTANICA-ZIDURI MOSI
11. COLENTINA-GH. DOJA-FUNDENI-COLENTINA
12. GALITA-CALMATUI-COLENTINA-DOAMNA GHICA-RAUL COLENTINA-PETRICANI-GALITA
13. ZIDURI MOSI-PANTELIMON-IANCULUI-MIHAI BRAVU-COLENTINA-ZIDURI MOSI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XV**

**Tratamentul 1**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 12.06.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 12.06.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 12.06.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 12.06.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 13.06.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 13.06.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 13.06.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 13.06.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 13.06.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 14.06.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 14.06.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 14.06.2017 |  |
| 13. | Aliniamente Zona 13 | 14.06.2017 |  |
| 14. | Aliniamente Zona 14 | 14.06.2017 |  |
| 15. | Aliniamente Zona 15 | 14.06.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 3***

1. CALEA VICTORIEI-UNIVERSITATII-C.A. ROSSETI-HRISTO BOTEV-CORNELIU COPOSU-SPLAIUL INDEPENDENTEI-CALEA VICTORIEI
2. UNIRII-CORNELIU COPOSU-CALEA CALARASILOR-TRAIAN-UNIRII
3. UNIRII-TRAIAN-CALEA CALARASILOR-DECEBAL-UNIRII
4. DECEBAL-MIHAI BRAVU-CALEA VITAN-UNIRII-DECEBAL
5. UNIRII-CALEA VITAN-MIHAI BRAVU-SPLAIUL UNIRII-UNIRII
6. MIHAI BRAVU-CALAE VITAN-SPAIUL UNIRII-MIHAI BRAVU
7. CALEA VITAN-MIHAI BRAVU-CAMIL RESSU-FIZICIENILOR-CALEA VITAN
8. BASARABIA-CAMPIA LIBERTATII-LIVIU REBREANU-CAMIL RESSU-MIHAI BRAVU- BASARABIA
9. BASARABIA-CAMPIA LIBERTATII-LIVIU REBREANU-NICOLAE GRIGORESCU-BASARABIA
10. BASARABIA-VERGULUI-1 DECEMBRIE-LIVIU REBREANU-NICOLAE GRIGORESCU-BASARABIA
11. 1 DECEMBRIE-BRATARII-THEODOR PALLADY-1 DECEMBRIE
12. 1 DECEMBRIE-THEODOR PALLADY-NICOLAE GRIGORESCU-LIVIU REBREANU-1 DECEMBRIE
13. LIVIU REBREANU-NICOLAE GRIGORESCU-CAMIL RESSU-LIVIU REBREANU
14. CAMIL RESSU-THEODOR PALLADY-DAMBOVITA-FIZICIENILOR-CAMIL RESSU
15. SOS. DUDESTI-PANTELIMON-SOS. GARII CATELU-DR. INTRE TARLALE-DR. GURA RACULUI-DR. GURA FAGETULUI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XVI**

**Tratamentul 1**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 15.06.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 15.06.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 15.06.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 19.06.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 19.06.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 19.06.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 20.06.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 20.06.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 20.06.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 4***

1. SPLAIUL INDEPENDENTEI-DIMITRIE CANTEMIR-MARASESTI-GARA FILARET-P-TA REGINA MARIA-P-TA CONSTITUTIEI-P-TA NATIUNILE UNITE- SPLAIUL INDEPENDENTEI
2. MARASESTI-DIMITRIE CANTEMIR-SPLAIUL UNIRII-MIHAI BRAVU-TINERETULUI-SERBAN VODA-MITROPOLIT IOSIF-GARA FILARET-MARASESTI
3. OLTENITEI-C-TIN BRANCOVEANU- DR. GAZARULUI-SOS. GIURGIULUI-OLTENITEI
4. OLTENITEI-NITU VASILE-AL. OBREGIA-TURNU MAGURELE-C-TIN BRANCOVEANU-OLTENITEI
5. LUICA- SOS. GIURGIULUI-DR. GAZARULUI-C-TIN BRANCOVEANU-LUICA
6. LUICA-TURNU MAGURELE-METALURGIEI-GIURGIULUI-LUICA
7. SOS BERCENI-METALURGIEI-AL. OBREGIA-NITU VASILE-SOS. BERCENI
8. SOS. BERCENI-OLTENITEI-DR. CHEILE TURZII-SOS. BERCENI
9. SOS. OLTENITEI-VITAN BARZESTI-LUNCA BARZESTI-SOS. OLTENITEI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTO***

**ANEXA XVII**

**Tratamentul 1**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 22.06.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 22.06.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 22.06.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 22.06.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 26.06.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 26.06.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 26.06.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 27.06.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 27.06.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 28.06.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 28.06.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 28.06.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 5***

1. PLEVNEI-STIRBEI VODA-EROILOR-PANDURI-COTROCENI-C-TIN NOICA-PLEVNEI
2. EROILOR-COGALNICEANU-N. STAICOVICI-P-TA ARSENALULUI-PROGRESULUI-RAZOARE-EROILOR
3. PROGRESULUI-CALEA 13 SEPTEMBRIE-G. COSBUC-PROGRESULUI
4. PROGRESULUI-PIEPTANARI-MITROPOLIT IOSIF-GARA FILARET-G. COSBUC-PROGRESULUI
5. PROGRESULUI-CALEA FERENTARI-M. SEBASTIAN-CALEA 13 SEPTEMBRIE-DR. SARII-PROGRESULUI
6. GIURGIULUI-IONESCU CRISTEA-BRANISTARI-PIEPTANARI-GIURGIULUI
7. ANTIAERIANA-CALEA 13 SEPTEMBRIE-M. SEBASTIAN-RAHOVA-ALEXANDRIEI-ANTIAERIANA
8. CALEA RAHOVEI-CALEA FERENTARI-SALAJ-BUC-MAGURELE-ALEXANDRIEI-CALEA RAHOVEI
9. PRELUNGIREA FERENTARI-CARUTEI-IONESCU CRISTEA-BRANISTARI-PRELUNGIREA FERENTARI
10. CALEA FERENTARI-PRELUNGIREA FERENTARI-ALEEA COCEA-DR. BRAGADIRU-SALAJ-CALEA FERENTARI
11. ALEXANDRIEI-BUC.-MAGURELE-BOTOACA-CELOFIBREI-ALEXANDRIEI
12. ANTIAERIANA-ALEXANDRIEI-BULGARUS-PRELUNGIREA GHENCEA-B-DUL GHENCEA-ANTIAERIANA

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA  XVIII**

**Tratamentul 1**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 29.06.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 29.06.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 29.07.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 04.07.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 6 | 04.07.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 5 | 05.07.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 05.07.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 05.07.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 6***

1. GIULESTI-PLEVNEI-COTROCENI-VASILE MILEA-SPLAIUL INDEPENDENTEI-VIRTUTII-CRANGASI-GIULESTI
2. GIULESTI-CRANGASI-VIRTUTII-MURELOR-GIULESTI
3. MURELOR-FANTANA ZANELOR-SABARENI-GIULESTI-MURELOR
4. DRENAJULUI-VIRTUTII-IULIU MANIU-DRENAJULUI
5. VIRTUTII-SPLAIUL INDEPENDENTEI-VASILE MILEA-TIMISOARA-VIRTUTII
6. IULIU MANIU-LUJERULUI-TIMISOARA-IULIU MANIU
7. TIMISOARA-DR. SARII-GHENCEA-BRASOV-TIMISOARA
8. BRASOV-PRELUNGIREA GHENCEA-TIMISOARA-BRASOV

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XIX**

**Tratamentul 2**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 06.07.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 06.07.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 06.07.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 06.07.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 06.07.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 10.07.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 10.07.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 10.07.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 10.07.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 10.07.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 11.07.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 11.07.2017 |  |
| 13. | Aliniamente Zona 13 | 11.07.2017 |  |
| 14. | Aliniamente Zona 14 | 11.07.2017 |  |
| 15. | Aliniamente Zona 15 | 11.07.2017 |  |
| 16. | Aliniamente Zona 16 | 12.07.2017 |  |
| 17. | Aliniamente Zona 17 | 12.07.2017 |  |
| 18. | Aliniamente Zona 18 | 12.07.2017 |  |
| 19. | Aliniamente Zona 19 | 12.07.2017 |  |
| 20. | Aliniamente Zona 20 | 12.07.2017 |  |
| 21. | Aliniamente Zona 21 | 12.07.2017 |  |

**ZONE SECTOR 1**

1. MAGHERU – N. BALCESCU-P-TA UNIVERSITATII- REGINA ELISABETA-CALEA VICTORIEI-DACIA-MAGHERU;
2. CALEA VICTORIEI-STIRBEI VODA-V. PARVAN-M. COGALNICEANU-ELISABETA-   CALEA VICTORIEI;
3. V. PARVAN-BERZEI-M. VULCANESCU-D. GOLESCU-ORHIDEELOR-CALEA PLEVNEI-V. PARVAN
4. CALEA VICTORIEI-DACIA-M. VULCANESCU-BERZEI-STIRBEI VODA-CALEA VICTORIEI
5. BERZEI-BUZESTI-N. TITULESCU-CALEA GRIVITEI-DINICU GOLESCU-BALDOVIN PARCALABU-BERZEI
6. LASCAR CATARGIU-BUZESTI-BERZEI-M. VULCANESCU-DACIA-LASCAR CATARGIU
7. LASCAR CATARGIU-IANCU DE HUNEDOARA-POLONA-XENOPOL-VERONA-MAGHERU-LASCAR CATARGIU
8. CALEA DOROBANTILOR-IANCU DE HUNEDOARA-AVIATORILOR-CALEA DOROBANTILOR
9. CALEA DOROBANTILOR-AVIATORILOR-MIRCEA ELIADE-CALEA FLOREASCA-DOROBANTILOR
10. AVIATORILOR-C-TIN PREZAN-MARESAL AVERESCU-ION MIHALACHE-AVIATORILOR
11. ION MIHALACHE-TURDA-GRIVITEI-N. TITULESCU-ION MIHALACHE
12. TURDA-ION MIHALACHE-GRIVITEI-TURDA
13. ION MIHALACHE-MARESAL AVERESCU-KISELEFF-EXPOZITIEI-ION MIHALACHE
14. SOS. CHITILEI-INOVATORULUI-MIMOZEI-VALENII DE MUNTE-SOS. CHITILEI
15. BUC. NOI-SOS. CHITILEI-GOLDEANU C-TIN-BUC. NOI
16. BUC. NOI-CIRESOAIA-FABRICA DE CARAMIDA-LAMINORULUI-BUC. NOI
17. BUC. NOI-BAICULESTI-STRAULESTI-CORALILOR-NEJLOVULUI-CIRESOAIA-BUC. NOI
18. STRAULESTI-APICULTORILOR-PADURII-GH. IONESCU SISESTI-BUC. NO- LAMINORULUI-FABRICA DE CARAMIDA-NEAJLOVULUI-CORALILOR-STRAULESTI
19. ION IONESCU DE LA BRAD-STRULESTI-BAICULESTI-CALEA GRIVITEI-EXPOZITIEI-KISELEFF-C-TIN PREZAN-AVIATORILOR-SOS. NORDULUI-ELENA VACARESCU-ION IONESCU DE LA BRAD
20. CALEA FLOREASCA-AVIONULUI-BIHARIA-ELENA VACARESCU-SOS. NORDULUI-MIRCEA ELIADE-CALEA FLOREASCA
21. CALEA GIULESTI-LAMAIULUI-CHITILA TRIAJ-DRUM POIANA HOREA-DRUM SABARENI-CALEA GIULESTI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XX**

**Tratamentul 2**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 13.07.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 13.07.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 13.07.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 13.07.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 17.07.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 17.07.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 17.07.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 17.07.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 18.07.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 18.07.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 18.07.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 18.07.2017 |  |
| 13. | Aliniamente Zona 13 | 18.07.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 2***

1. STEFAN CEL MARE-FLOREASCA-BARBU VACARESCU-LACATUSULUI-VAGONULUI-REINVIERII-STEFAN CEL MARE
2. BARBU VACARESCU-VAGONULUI-REINVIERII-COLENTINA-DOAMNA GHICA-RAUL COLENTINA-SOS. PETRICANI-DIMITRIE POMPEI-BARBU VACARESCU
3. STEFAN CEL MARE-POLONA-DACIA-CALEA MOSILOR-STEFAN CEL MARE
4. DACIA-POLONA-XENOPOL-VERONA-MAGHERU-CAROL-CALEA MOSILOR-DACIA
5. CAROL I-POPA NAN-CALARASILOR-ROMULUS-HRISTO BOTEV-CAROL I
6. POPA NAN-CALARASILOR-MIHAI BRAVU-PACHE PROTOPOPESCU-POPA NAN
7. CALEA MOSILOR-MIHAI BRAVU-PACHE PROTOPOPESCU-CAROL I- CALEA MOSILOR
8. CHISINAU-BASARABIA-MIHAI BRAVU-IANCULUI-CHISINAU
9. CHISINAU-PANTELIMON-FANTINICA-FLORICA PANTAZZI-FUNDENI-DOBROESTI-ION VLAD-VERGULUI-BASARABIA-CHISINAU
10. ZIDURI MOSI-COLENTINA-FUNDENI-FLORICA PANTAZZI-FANTANICA-ZIDURI MOSI
11. COLENTINA-GH. DOJA-FUNDENI-COLENTINA
12. GALITA-CALMATUI-COLENTINA-DOAMNA GHICA-RAUL COLENTINA-PETRICANI-GALITA
13. ZIDURI MOSI-PANTELIMON-IANCULUI-MIHAI BRAVU-COLENTINA-ZIDURI MOSI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XXI**

**Tratamentul 2**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 19.07.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 19.07.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 19.07.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 19.07.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 20.07.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 20.07.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 20.07.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 20.07.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 20.07.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 24.07.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 24.07.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 24.07.2017 |  |
| 13. | Aliniamente Zona 13 | 24.07.2017 |  |
| 14. | Aliniamente Zona 14 | 24.07.2017 |  |
| 15 | Aliniamente Zona 15 | 24.07.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 3***

1. CALEA VICTORIEI-UNIVERSITATII-C.A. ROSSETI-HRISTO BOTEV-CORNELIU COPOSU-SPLAIUL INDEPENDENTEI-CALEA VICTORIEI
2. UNIRII-CORNELIU COPOSU-CALEA CALARASILOR-TRAIAN-UNIRII
3. UNIRII-TRAIAN-CALEA CALARASILOR-DECEBAL-UNIRII
4. DECEBAL-MIHAI BRAVU-CALEA VITAN-UNIRII-DECEBAL
5. UNIRII-CALEA VITAN-MIHAI BRAVU-SPLAIUL UNIRII-UNIRII
6. MIHAI BRAVU-CALAE VITAN-SPAIUL UNIRII-MIHAI BRAVU
7. CALEA VITAN-MIHAI BRAVU-CAMIL RESSU-FIZICIENILOR-CALEA VITAN
8. BASARABIA-CAMPIA LIBERTATII-LIVIU REBREANU-CAMIL RESSU-MIHAI BRAVU- BASARABIA
9. BASARABIA-CAMPIA LIBERTATII-LIVIU REBREANU-NICOLAE GRIGORESCU-BASARABIA
10. BASARABIA-VERGULUI-1 DECEMBRIE-LIVIU REBREANU-NICOLAE GRIGORESCU-BASARABIA
11. 1 DECEMBRIE-BRATARII-THEODOR PALLADY-1 DECEMBRIE
12. 1 DECEMBRIE-THEODOR PALLADY-NICOLAE GRIGORESCU-LIVIU REBREANU-1 DECEMBRIE
13. LIVIU REBREANU-NICOLAE GRIGORESCU-CAMIL RESSU-LIVIU REBREANU
14. CAMIL RESSU-THEODOR PALLADY-DAMBOVITA-FIZICIENILOR-CAMIL RESSU
15. SOS. DUDESTI-PANTELIMON-SOS. GARII CATELU-DR. INTRE TARLALE-DR. GURA RACULUI-DR. GURA FAGETULUI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XXII**

**Tratamentul 2**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 31.07.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 31.07.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 31.07.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 01.08.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 01.08.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 01.08.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 02.08.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 02.08.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 02.08.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 4***

1. SPLAIUL INDEPENDENTEI-DIMITRIE CANTEMIR-MARASESTI-GARA FILARET-P-TA REGINA MARIA-P-TA CONSTITUTIEI-P-TA NATIUNILE UNITE- SPLAIUL INDEPENDENTEI
2. MARASESTI-DIMITRIE CANTEMIR-SPLAIUL UNIRII-MIHAI BRAVU-TINERETULUI-SERBAN VODA-MITROPOLIT IOSIF-GARA FILARET-MARASESTI
3. OLTENITEI-C-TIN BRANCOVEANU- DR. GAZARULUI-SOS. GIURGIULUI-OLTENITEI
4. OLTENITEI-NITU VASILE-AL. OBREGIA-TURNU MAGURELE-C-TIN BRANCOVEANU-OLTENITEI
5. LUICA- SOS. GIURGIULUI-DR. GAZARULUI-C-TIN BRANCOVEANU-LUICA
6. LUICA-TURNU MAGURELE-METALURGIEI-GIURGIULUI-LUICA
7. SOS BERCENI-METALURGIEI-AL. OBREGIA-NITU VASILE-SOS. BERCENI
8. SOS. BERCENI-OLTENITEI-DR. CHEILE TURZII-SOS. BERCENI
9. SOS. OLTENITEI-VITAN BARZESTI-LUNCA BARZESTI-SOS. OLTENITEI

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA XXIII**

**Tratamentul 2**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 03.08.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 03.08.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 03.08.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 03.08.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 07.08.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 07.08.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 07.08.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 08.08.2017 |  |
| 9. | Aliniamente Zona 9 | 08.08.2017 |  |
| 10. | Aliniamente Zona 10 | 09.08.2017 |  |
| 11. | Aliniamente Zona 11 | 09.08.2017 |  |
| 12. | Aliniamente Zona 12 | 09.08.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 5***

1. PLEVNEI-STIRBEI VODA-EROILOR-PANDURI-COTROCENI-C-TIN NOICA-PLEVNEI
2. EROILOR-COGALNICEANU-N. STAICOVICI-P-TA ARSENALULUI-PROGRESULUI-RAZOARE-EROILOR
3. PROGRESULUI-CALEA 13 SEPTEMBRIE-G. COSBUC-PROGRESULUI
4. PROGRESULUI-PIEPTANARI-MITROPOLIT IOSIF-GARA FILARET-G. COSBUC-PROGRESULUI
5. PROGRESULUI-CALEA FERENTARI-M. SEBASTIAN-CALEA 13 SEPTEMBRIE-DR. SARII-PROGRESULUI
6. GIURGIULUI-IONESCU CRISTEA-BRANISTARI-PIEPTANARI-GIURGIULUI
7. ANTIAERIANA-CALEA 13 SEPTEMBRIE-M. SEBASTIAN-RAHOVA-ALEXANDRIEI-ANTIAERIANA
8. CALEA RAHOVEI-CALEA FERENTARI-SALAJ-BUC-MAGURELE-ALEXANDRIEI-CALEA RAHOVEI
9. PRELUNGIREA FERENTARI-CARUTEI-IONESCU CRISTEA-BRANISTARI-PRELUNGIREA FERENTARI
10. CALEA FERENTARI-PRELUNGIREA FERENTARI-ALEEA COCEA-DR. BRAGADIRU-SALAJ-CALEA FERENTARI
11. ALEXANDRIEI-BUC.-MAGURELE-BOTOACA-CELOFIBREI-ALEXANDRIEI
12. ANTIAERIANA-ALEXANDRIEI-BULGARUS-PRELUNGIREA GHENCEA-B-DUL GHENCEA-ANTIAERIANA

***\* ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA  XXIV**

**Tratamentul 2**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor pe **aliniamentele stradale.**

**SECTOR 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** | **ALTE**  **OBSERVATII** |
| 1. | Aliniamente Zona 1 | 10.08.2017 |  |
| 2. | Aliniamente Zona 2 | 10.08.2017 |  |
| 3. | Aliniamente Zona 3 | 16.08.2017 |  |
| 4. | Aliniamente Zona 4 | 16.08.2017 |  |
| 5. | Aliniamente Zona 5 | 16.08.2017 |  |
| 6. | Aliniamente Zona 6 | 17.08.2017 |  |
| 7. | Aliniamente Zona 7 | 17.08.2017 |  |
| 8. | Aliniamente Zona 8 | 17.08.2017 |  |

***ZONE SECTOR SECTOR 6***

1. GIULESTI-PLEVNEI-COTROCENI-VASILE MILEA-SPLAIUL INDEPENDENTEI-VIRTUTII-CRANGASI-GIULESTI
2. GIULESTI-CRANGASI-VIRTUTII-MURELOR-GIULESTI
3. MURELOR-FANTANA ZANELOR-SABARENI-GIULESTI-MURELOR
4. DRENAJULUI-VIRTUTII-IULIU MANIU-DRENAJULUI
5. VIRTUTII-SPLAIUL INDEPENDENTEI-VASILE MILEA-TIMISOARA-VIRTUTII
6. IULIU MANIU-LUJERULUI-TIMISOARA-IULIU MANIU
7. TIMISOARA-DR. SARII-GHENCEA-BRASOV-TIMISOARA
8. BRASOV-PRELUNGIREA GHENCEA-TIMISOARA-BRASOV

* ***ZONELE, REPREZINTA STRAZILE CUPRINSE INTRE PERIMETRUL ACESTORA***

**ANEXA  XXV**

**Tratamentul 1**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor in unitatile Administratiei Cimitirelor si Crematorilor Umane Bucuresti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** |
| 1. | Cimitirul Bellu | 14.06.2017 |
| 2. | Cimitirul Ghencea | 14.06.2017 |
| 3. | Cim. Tudor Vladimirescu | 14.06.2017 |
| 4. | Cim. Pro Patria | 14.06.2017 |
| 5. | Cim. Domnesti | 14.06.2017 |
| 6. | Cim. Sf. Vinerea | 14.06.2017 |
| 7. | Cim. Metalurgiei | 14.06.2017 |
| 8. | Crematoriul Cenusa | 14.06.2017 |
| 9. | Cimitirul Berceni | 15.06.2017 |
| 10. | Cimitirul Bucurestii Noi | 15.06.2017 |
| 11. | Cimitirul Colentina | 15.06.2017 |
| 12. | Cim. Damaroaia | 15.06.2017 |
| 13. | Cim Iancu Nou | 15.06.2017 |
| 14. | Cim. Pantelimon | 15.06.2017 |
| 15. | Cim. Straulesti | 15.06.2017 |
| 16. | Cim. Izvorul Nou | 15.06.2017 |
| 17. | Crematoriul Vitan Barzesti | 15.06.2017 |

**ANEXA  XXVI**

**Tratamentul 2**

Planificarea tratamentelor pentru combaterea: Tantarilor in unitatile Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIREA**  **PARCULUI** | **DATA**  **TRATAMENTULUI** |
| 1. | Cimitirul Bellu | 07.08.2017 |
| 2. | Cimitirul Ghencea | 07.08.2017 |
| 3. | Cim. Tudor Vladimirescu | 07.08.2017 |
| 4. | Cim. Pro Patria | 07.08.2017 |
| 5. | Cim. Domnesti | 07.08.2017 |
| 6. | Cim. Sf. Vinerea | 07.08.2017 |
| 7. | Cim. Metalurgiei | 07.08.2017 |
| 8. | Crematoriul Cenusa | 07.08.2017 |
| 9. | Cimitirul Berceni | 08.08.2017 |
| 10. | Cimitirul Bucurestii Noi | 08.08.2017 |
| 11. | Cimitirul Colentina | 08.08.2017 |
| 12. | Cim. Damaroaia | 08.08.2017 |
| 13. | Cim Iancu Nou | 08.08.2017 |
| 14. | Cim. Pantelimon | 08.08.2017 |
| 15. | Cim. Straulesti | 08.08.2017 |
| 16. | Cim. Izvorul Nou | 08.08.2017 |
| 17. | Crematoriul Vitan Barzesti | 08.08.2017 |